Content Intelligence Platform

Informe Ejecutivo Consolidado de Auditoría

Sistema completo: Backend · Frontend App · Frontend Landing  ·  Abril 2026

# 1. Propósito de este documento

Este informe consolida los hallazgos de las tres auditorías individuales del sistema Content Intelligence Platform en un único documento de referencia priorizado por riesgo e impacto.

Los documentos de detalle son:

- AUDIT_BACKEND_v1 — base de datos, RLS, Edge Functions, configuración

- AUDIT_FRONTEND_APP_v1 — cliente Supabase, autenticación, hooks, componentes

- AUDIT_FRONTEND_LANDING_v1 — modal de early access, i18n, variables de entorno

Este informe ejecutivo responde a una sola pregunta: ¿en qué orden se resuelve todo esto?

# 2. Dashboard de Hallazgos

| 14 Hallazgos Críticos | 28 Hallazgos Importantes | 21 Oportunidades de Mejora | 63 Total Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- |

| Repositorio | Críticos | Importantes | Mejoras | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend (BD + Edge Functions) | 8 | 13 | 10 | 31 |
| Frontend App (React + hooks) | 3 | 13 | 7 | 23 |
| Frontend Landing (early access) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| TOTAL | 14 | 28 | 21 | 63 |

| Área | Críticos | Importantes | Mejoras |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad y RLS | 5 | 6 | 2 |
| Autenticación y sesión | 2 | 4 | 1 |
| Modelo de datos | 2 | 5 | 3 |
| Edge Functions / Endpoints | 2 | 4 | 3 |
| Componentes y UX | 2 | 5 | 5 |
| Arquitectura y código | 1 | 4 | 7 |

# 3. Los 5 Hallazgos Más Urgentes del Sistema

Estos son los hallazgos que deben resolverse antes de que cualquier usuario real entre al sistema.

| # | Severidad | Repo | Área | Hallazgo | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRÍTICO | Backend | RLS | early_access_requests expone todos los emails públicamente sin autenticación | F1 |
| 2 | CRÍTICO | Backend | BD | handle_new_user asigna el tenant incorrecto a cualquier nuevo usuario en producción | F1 |
| 3 | CRÍTICO | App | Seguridad | VITE_ACCESS_TOKEN (JWT de sesión) embebido en el bundle público de JavaScript | F1 |
| 4 | CRÍTICO | App | Supabase | Segunda instancia de createClient() en App.tsx desincroniza la gestión de sesión | F1 |
| 5 | CRÍTICO | Landing | Código | URL de Supabase hardcodeada en RequestAccessModal expone ID del proyecto | F1 |

# 4. Mapa Completo de Hallazgos Priorizado

## Fase 1 — Antes de usuarios reales (urgente)

Estos hallazgos representan riesgos de seguridad activos o comportamiento incorrecto en producción.

| # | Severidad | Repo | Área | Hallazgo | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRÍTICO | Backend | RLS | early_access_requests expone emails de early adopters públicamente | F1 |
| 2 | CRÍTICO | Backend | BD | handle_new_user asigna tenant incorrecto con LIMIT 1 y valores hardcodeados | F1 |
| 3 | CRÍTICO | Backend | RLS | content_topics y content_tags con qual: true — fuga de datos entre tenants | F1 |
| 4 | CRÍTICO | Backend | RLS | creative_units sin políticas UPDATE ni DELETE — ciclo de vida de ideas bloqueado | F1 |
| 5 | CRÍTICO | Backend | RLS | contents UPDATE sin with_check — permite cambiar tenant_id | F1 |
| 6 | CRÍTICO | Backend | Functions | generate-ideas invoca content-dna sin Authorization header — genera ideas vacías | F1 |
| 7 | CRÍTICO | Backend | Functions | early-access usa service_role sin rate limiting real — vulnerable a spam masivo | F1 |
| 8 | CRÍTICO | Backend | Functions | Bug activo: primary_topic siempre null — rel.topics?.[0] debería ser rel.topics | F1 |
| 9 | CRÍTICO | App | Seguridad | VITE_ACCESS_TOKEN expuesto en bundle público de JavaScript | F1 |
| 10 | CRÍTICO | App | Supabase | Segunda instancia de createClient() en App.tsx desincroniza sesión | F1 |
| 11 | CRÍTICO | App | Componente | console.log con IDs de ideas activos en CreateContentModal en producción | F1 |
| 12 | CRÍTICO | Landing | Código | URL de Supabase hardcodeada en RequestAccessModal | F1 |
| 13 | CRÍTICO | Landing | Datos | UUIDs de BD de producción hardcodeados en earlyAccessOptions.ts | F1 |
| 14 | CRÍTICO | Landing | RLS | Política RLS abierta permite SELECT completo a early_access_requests sin auth | F1 |

## Fase 2 — Estabilización del sistema

Deuda técnica que crece con el tiempo y genera comportamiento incorrecto si no se aborda.

| # | Severidad | Repo | Área | Hallazgo | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPORTANTE | Backend | BD | update_updated_at definida pero sin trigger asociado — updated_at no se actualiza | F2 |
| 2 | IMPORTANTE | Backend | RLS | Todas las políticas en rol public en lugar de authenticated | F2 |
| 3 | IMPORTANTE | Backend | RLS | topics / content_topics / users sin políticas de escritura | F2 |
| 4 | IMPORTANTE | Backend | Functions | Endpoints admin-* sin protección de rol — analytics de toda la plataforma expuestos | F2 |
| 5 | IMPORTANTE | Backend | Functions | content-dna carga content_topics sin filtro por tenant — ineficiente e inseguro | F2 |
| 6 | IMPORTANTE | Backend | Functions | me-insights carga todos los contenidos sin paginación ni límite | F2 |
| 7 | IMPORTANTE | App | Auth | getSession() en hooks no valida JWT contra servidor — puede usar tokens expirados | F2 |
| 8 | IMPORTANTE | App | Auth | Loading state de AuthGuard sin estilo — flash de contenido no estilizado | F2 |
| 9 | IMPORTANTE | App | Hooks | useIdeas consulta creative_units directamente sin pasar por Edge Function | F2 |
| 10 | IMPORTANTE | App | Hooks | Conteo de contenidos en useIdeas incluye registros con soft delete | F2 |
| 11 | IMPORTANTE | App | Hooks | useContentDNA sin manejo de errores HTTP — guarda { error } como ContentDNA válido | F2 |
| 12 | IMPORTANTE | App | Hooks | Todos los hooks sin estado error — fallo indistinguible de datos vacíos | F2 |
| 13 | IMPORTANTE | App | Componente | alert() nativo en CreateContentModal — bloquea hilo, inconsistente con design system | F2 |
| 14 | IMPORTANTE | App | Componente | getSession() llamado 3 veces independientes en CreateContentModal | F2 |
| 15 | IMPORTANTE | App | Componente | Dos fuentes de verdad para creative_unit_id en CreateContentModal | F2 |
| 16 | IMPORTANTE | App | Componente | content_role ausente del formulario — siempre null, afecta calidad del Content DNA | F2 |
| 17 | IMPORTANTE | App | Arquitectura | Lógica de generación de ideas duplicada entre frontend y backend | F2 |
| 18 | IMPORTANTE | App | Arquitectura | warm-up llama endpoints admin para todos los usuarios sin verificar rol | F2 |
| 19 | IMPORTANTE | Landing | Modal | Header apikey innecesario en llamadas a Edge Functions | F2 |
| 20 | IMPORTANTE | Landing | Modal | Validación de email insuficiente en cliente y backend | F2 |

## Fase 3 — Completar el ciclo de vida de las ideas

Funcionalidad central del producto que está incompleta.

| # | Severidad | Repo | Área | Hallazgo | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEJORA | Backend | BD | creative_units sin user_id ni campo status — ciclo de vida incompleto | F3 |
| 2 | MEJORA | Backend | BD | contents.creative_unit_id debería ser tabla pivote many-to-many | F3 |
| 3 | MEJORA | Backend | BD | Faltan endpoints update-idea y delete-idea con sus políticas RLS | F3 |
| 4 | MEJORA | App | Arquitectura | Renombrar Dashboard → Activity en rutas y archivos | F3 |
| 5 | MEJORA | App | Arquitectura | Ruta fallback * lleva a Login aunque el usuario esté autenticado | F3 |
| 6 | MEJORA | App | Arquitectura | features/contents/ sin hooks ni types — inconsistente con el resto de features | F3 |
| 7 | MEJORA | Landing | Hooks | Typo en nombre de archivo: useEarlyAccessCoutn.ts → useEarlyAccessCount.ts | F3 |
| 8 | MEJORA | Landing | Supabase | src/lib/supabase.ts sin validación de variables de entorno al inicializar | F3 |

## Fase 4 — Features pendientes y escalabilidad

Mejoras que agregan valor cuando el producto tenga usuarios reales y más volumen de datos.

| # | Severidad | Repo | Área | Hallazgo | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEJORA | Backend | BD | Tags: sistema completo pendiente (modelo, RLS, endpoints, UI) | F4 |
| 2 | MEJORA | Backend | BD | Timezone hardcodeado a America/Bogota en funciones analíticas | F4 |
| 3 | MEJORA | Backend | BD | admin_content_growth_cumulative solo soporta granularidad mensual | F4 |
| 4 | MEJORA | Backend | BD | Índices faltantes: creative_units.source, content_tags.tag_id, insight_catalog | F4 |
| 5 | MEJORA | Backend | Integración | Encuesta Tally desconectada — script de importación + tabla survey_responses pendiente | F4 |
| 6 | MEJORA | Backend | Integración | Market Intelligence Dashboard pendiente de construcción | F4 |
| 7 | MEJORA | App | Hooks | Doble ordenamiento contradictorio en useIdeas — .order de BD ignorado | F4 |
| 8 | MEJORA | App | Hooks | Header apikey innecesario en hooks de insights de la app | F4 |
| 9 | MEJORA | Landing | Modal | Sin feedback visual de validación en tiempo real en RequestAccessModal | F4 |
| 10 | MEJORA | Landing | i18n | Labels de plataformas y roles solo en inglés — no se traducen con i18n | F4 |

# 5. Decisiones de Arquitectura Confirmadas

Las siguientes decisiones surgieron durante la auditoría y deben guiar el desarrollo futuro del sistema.

5.1 Relación idea → contenido es many-to-many

La FK directa contents.creative_unit_id debe migrarse a una tabla pivote content_creative_units (content_id, creative_unit_id). Un contenido puede estar agrupado por múltiples ideas simultáneamente. El comportamiento de borrado es ON DELETE SET NULL — si una idea se elimina, sus contenidos sobreviven desvinculados.

5.2 Las ideas agrupan contenido, no lo poseen

Una idea es un agrupador conceptual de contenido, no un propietario. Eliminar una idea nunca debe eliminar los contenidos asociados. Esta distinción conceptual debe reflejarse en las FK constraints y en la UX del producto.

5.3 Singleton de Supabase como única fuente del cliente

supabaseClient.ts en la app y src/lib/supabase.ts en la landing son las únicas fuentes válidas del cliente de Supabase. Ningún componente, hook o utilidad debe crear instancias adicionales con createClient().

5.4 Tags es una feature en estado de esqueleto

Las tablas tags y content_tags existen como infraestructura pero sin desarrollo real. Cuando se implemente, requiere trabajo simultáneo en cuatro capas: modelo (agregar tenant_id), RLS completo, endpoints, y UI. No debe desarrollarse de forma parcial.

5.5 Generación de ideas debe vivir exclusivamente en el backend

Toda la lógica de generación de ideas debe consolidarse en la Edge Function generate-ideas. El archivo src/utils/generateIdeasFromDNA.ts debe eliminarse una vez confirmado que no está en uso activo.

5.6 Market Intelligence Dashboard como módulo futuro

La integración de la encuesta Tally requiere: una tabla survey_responses para datos de comportamiento creativo, un script de importación manual desde Google Sheets (Opción B), y un dashboard de análisis pre-lanzamiento. Es un módulo independiente que no bloquea el desarrollo del MVP.

# 6. Estado del Sistema por Módulo

| Módulo | Estado actual | Bloqueantes antes de usuarios reales |
| --- | --- | --- |
| Base de datos / RLS | ⚠️ Vulnerable | handle_new_user, RLS pivotes, early_access |
| Edge Functions — contenido | ✅ Funcional | Ninguno crítico |
| Edge Functions — analytics | ⚠️ Bug activo | primary_topic null, content-dna sin filtro |
| Edge Functions — ideas | ⚠️ Parcial | generate-ideas sin auth header interno |
| Edge Functions — admin | 🔴 Sin protección | Todos accesibles sin rol de admin |
| Edge Functions — early-access | ⚠️ Vulnerable | Sin rate limiting real |
| Frontend App — auth | ⚠️ Mejorable | Segunda instancia Supabase, VITE_ACCESS_TOKEN |
| Frontend App — contenidos | ✅ Funcional | content_role ausente, alert() nativo |
| Frontend App — ideas | ⚠️ Incompleto | Sin update/delete, conteo inflado |
| Frontend App — insights | ⚠️ Afectado | Depende del bug de primary_topic en backend |
| Frontend App — activity | ✅ Funcional | Ninguno crítico |
| Landing — modal early access | ⚠️ Vulnerable | URL hardcodeada, UUIDs hardcodeados, RLS |
| Landing — i18n | ✅ Completo | Ninguno crítico |
| Landing — sistema de captación | ✅ Funcional | Corregir RLS de early_access_requests |

# 7. Plan Maestro de Resolución

## Fase 1 — Seguridad y estabilidad crítica

Objetivo: el sistema es seguro para recibir usuarios reales.

- Corregir handle_new_user — lógica de creación de tenant por usuario

- Corregir políticas RLS: content_topics, content_tags, early_access_requests

- Agregar with_check a política UPDATE de contents

- Agregar políticas UPDATE y DELETE a creative_units

- Corregir bug primary_topic en content-dna (rel.topics?.[0] → rel.topics)

- Corregir invocación interna de content-dna en generate-ideas (pasar Authorization)

- Eliminar VITE_ACCESS_TOKEN del .env y verificar historial de Git

- Eliminar segunda instancia de createClient() en App.tsx

- Eliminar console.log de debugging en CreateContentModal

- Reemplazar URL hardcodeada en RequestAccessModal por variable de entorno

- Evaluar migración de earlyAccessOptions.ts a carga dinámica desde API

## Fase 2 — Estabilización y calidad

Objetivo: el sistema se comporta correctamente bajo uso real.

- Conectar trigger update_updated_at a contents, topics y tenants

- Agregar protección de rol a funciones admin-*

- Filtrar content_topics por content_id en query de content-dna

- Migrar políticas de rol public a authenticated

- Agregar estado error a todos los hooks de datos

- Corregir manejo de errores HTTP en useContentDNA y hooks de insights

- Reemplazar alert() por sistema de notificaciones en CreateContentModal

- Agregar campo content_role al formulario de creación de contenido

- Corregir conteo de contenidos en useIdeas (excluir soft-deleted)

- Eliminar header apikey innecesario de las llamadas a Edge Functions

## Fase 3 — Ciclo de vida de ideas y arquitectura

Objetivo: el corazón del producto está completo y bien construido.

- Agregar user_id y status a creative_units

- Crear endpoints update-idea y delete-idea con sus políticas RLS

- Migrar creative_unit_id a tabla pivote content_creative_units

- Consolidar lógica de generación de ideas en el backend — eliminar generateIdeasFromDNA.ts

- Renombrar Dashboard → Activity en rutas y archivos

- Completar estructura de features/contents/ con hooks y types

- Renombrar useEarlyAccessCoutn.ts → useEarlyAccessCount.ts

## Fase 4 — Features y escalabilidad

Objetivo: el sistema está preparado para crecer.

- Desarrollar sistema completo de tags (modelo, RLS, endpoints, UI)

- Integrar encuesta Tally — script de importación + tabla survey_responses

- Construir Market Intelligence Dashboard

- Parametrizar timezone en funciones analíticas

- Agregar paginación a me-insights para creadores con 500+ contenidos

- Implementar rate limiting real o captcha en endpoint early-access

Content Intelligence Platform  ·  Informe Ejecutivo Consolidado v1.0  ·  Abril 2026

Documento de uso interno. Cargarlo junto a los tres informes individuales en cada sesión de trabajo.